Metodología del proyecto

Tiendita Maday

Especificación de Metodología de Desarrollo

Marco Integrantes: Christian Barragán Páez, Daniel Cobos, Zahid Contreras Monrraga,                        Carlos Ignacio Hidalgo Hernández, Kevin Alexander Texcahua Sandoval

Marco de trabajo:   Scrum (Metodología Ágil)

Versión:                   1.0

Fecha:                      20 de mayo de 2026

# . Introducción

El presente documento formaliza la adopción del marco de trabajo Scrum para el desarrollo del proyecto Tiendita Maday, una aplicación web orientada a la gestión de ventas de una pequeña tienda local. Su propósito es establecer los roles, ceremonias, artefactos y acuerdos de equipo que regirán el ciclo de vida del proyecto.

Scrum es un marco ágil que permite construir y mantener productos complejos de forma iterativa e incremental. Su adopción garantiza entregas frecuentes de valor, visibilidad continua del progreso y capacidad de adaptación ante cambios en los requerimientos del cliente.

## 1.1 Objetivos del documento

- Establecer los roles, ceremonias y artefactos Scrum aplicables al proyecto.

- Definir la duración y cadencia de los sprints.

- Especificar el flujo de trabajo desde la ideación hasta la entrega.

- Servir como referencia única para todos los integrantes del equipo.

## 1.2 Alcance del sistema

Tiendita Maday contempla el desarrollo de un sistema web con las siguientes funcionalidades principales:

- Gestión de inventario de productos.

- Registro y consulta de ventas.

- Administración de clientes y proveedores.

- Generación de reportes de operación.

- Autenticación y control de acceso por roles.

# 2. Fundamentos de Scrum

Scrum se sustenta en tres pilares fundamentales que rigen todas las decisiones del equipo:

| Pilar | Descripción | Aplicación en Tiendita Maday |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Todos los aspectos del proceso deben ser visibles para los responsables del resultado. | Tablero Kanban público en GitHub Projects; Daily Scrum abierta a todo el equipo. |
| Inspección | Los artefactos y el progreso se examinan con frecuencia para detectar variaciones. | Sprint Review al final de cada sprint; revisión del backlog cada semana. |
| Adaptación | Si se detectan desviaciones, el proceso o el producto debe ajustarse de inmediato. | Sprint Retrospective para mejoras de proceso; re-priorización del Product Backlog. |

## 2.1 Valores del equipo

El equipo de Tiendita Maday se compromete a practicar los cinco valores Scrum:

- Compromiso: cumplir con los objetivos del sprint y con la calidad del entregable.

- Coraje: señalar impedimentos y proponer mejoras de proceso sin demora.

- Foco: concentrarse en el trabajo del sprint activo; evitar el multitasking no planificado.

- Apertura: aceptar cambios de requerimientos y retroalimentación del cliente.

- Respeto: tratar con consideración a todos los integrantes del equipo.

# 3. Roles del equipo Scrum

El marco Scrum define tres roles con responsabilidades claramente delimitadas. A continuación se describe cada uno y su aplicación concreta en el proyecto.

| Rol | Responsabilidades | En Tiendita Maday |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Priorizar y mantener el Product Backlog. Definir criterios de aceptación. Maximizar el valor del producto. | Define las historias de usuario, valida los entregables y representa al usuario final (dueño de la tienda). |
| Scrum Master | Facilitar las ceremonias Scrum. Eliminar impedimentos. Velar por el cumplimiento del marco ágil. | Guía al equipo en la adopción de Scrum, coordina herramientas (GitHub Projects) y resuelve bloqueos técnicos u organizacionales. |
| Development Team | Diseñar, desarrollar y probar los incrementos. Auto-organizarse para cumplir el Sprint Goal. Estimar el esfuerzo de las historias. | Equipo responsable del frontend, backend y base de datos del proyecto. |

Nota: en equipos pequeños un mismo integrante puede combinar el rol de Scrum Master con el de Development Team, pero nunca debe asumir simultáneamente el rol de Product Owner.

# 4. Ceremonias Scrum

Las ceremonias establecen puntos regulares de inspección y adaptación. Para Tiendita Maday se adopta un sprint de dos semanas (10 días hábiles).

| Ceremonia | Duración / Cadencia | Propósito y participantes |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Máx. 4 horas — inicio de cada sprint | El equipo selecciona historias del Product Backlog, define el Sprint Goal y descompone las tareas. Participan: PO, SM y Dev Team. |
| Daily Scrum | 15 minutos — cada día hábil | Sincronización diaria. Cada miembro responde: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo impedimentos? Participan: Dev Team (SM facilita). |
| Sprint Review | Máx. 2 horas — fin de cada sprint | Demo del incremento funcional al PO y stakeholders. Se valida qué se completó y se actualiza el backlog. Participan: todo el equipo y stakeholders. |
| Sprint Retrospective | Máx. 1.5 horas — fin de cada sprint | El equipo reflexiona sobre el proceso: qué salió bien, qué mejorar, qué acciones tomar. Participan: SM y Dev Team. |
| Backlog Refinement | 1 hora — mitad del sprint (recomendado) | Estimación y clarificación de historias futuras para preparar el siguiente Sprint Planning. Participan: PO, SM y Dev Team. |

# 5. Artefactos Scrum

## 5.1 Product Backlog

Lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones deseadas para Tiendita Maday. El Product Owner es su único responsable. Las épicas iniciales identificadas son:

- EP-01: Gestión de Usuarios y Autenticación

- EP-02: Catálogo y Gestión de Productos

- EP-03: Proceso de Venta y Carrito

- EP-04: Control de Inventario

- EP-05: Reportes y Dashboard

- EP-06: Gestión de Clientes y Proveedores

## 5.2 Sprint Backlog

Subconjunto del Product Backlog seleccionado para el sprint en curso, más el plan para entregar el incremento. Es propiedad del Dev Team y puede actualizarse durante el sprint conforme se descubre nuevo trabajo necesario.

## 5.3 Incremento

Suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante un sprint y todos los anteriores. Para ser válido debe cumplir íntegramente la Definición de Terminado acordada por el equipo.

## 5.4 Definición de Terminado (DoD)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todos los criterios siguientes:

- Código subido al repositorio en la rama correspondiente.

- Pull Request revisada y aprobada por al menos un integrante del equipo.

- Pruebas unitarias escritas y ejecutadas sin errores.

- Criterios de aceptación validados por el Product Owner.

- Sin deuda técnica bloqueante documentada.

- Documentación técnica básica actualizada en README o Wiki.

## 5.5 Definición de Listo (DoR)

Una historia de usuario está lista para entrar a un sprint cuando:

- Tiene descripción en formato: «Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]».

- Cuenta con criterios de aceptación definidos y verificables.

- Ha sido estimada por el equipo en puntos de historia.

- No tiene dependencias bloqueantes sin resolver.

# 6. Planificación de sprints

Se proyectan siete sprints de dos semanas para cubrir el alcance del MVP (Producto Mínimo Viable). La fecha de inicio quedará fijada en la sesión de Sprint 0.

| Sprint | Objetivo / Entregables principales | Semanas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Configuración del entorno: repositorio, estructura del proyecto, pipeline CI/CD básico, definición de arquitectura y backlog inicial. | 1 – 2 | Pendiente |
| Sprint 1 | Módulo de autenticación: registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y control de roles. | 3 – 4 | Pendiente |
| Sprint 2 | Catálogo de productos: CRUD completo, carga de imágenes, categorías y filtros de búsqueda. | 5 – 6 | Pendiente |
| Sprint 3 | Proceso de venta: carrito, registro de ventas, cálculo de totales e impresión de ticket. | 7 – 8 | Pendiente |
| Sprint 4 | Control de inventario: alertas de stock mínimo, ajustes de inventario y gestión de proveedores. | 9 – 10 | Pendiente |
| Sprint 5 | Reportes y dashboard: ventas por período, productos más vendidos y gráficos de resumen. | 11 – 12 | Pendiente |
| Sprint 6 | Pruebas de integración, corrección de defectos, optimización de rendimiento y despliegue a producción. | 13 – 14 | Pendiente |

# 7. Herramientas y flujo de trabajo

## 7.1 Herramientas adoptadas

| Categoría | Herramienta | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Control de versiones | GitHub — web_integral | Repositorio central, code review y gestión de Pull Requests. |
| Gestión de backlog | GitHub Projects | Tablero Kanban: To Do → In Progress → In Review → Done. |
| Comunicación | Discord / WhatsApp | Canal de equipo para Daily asíncrona y reporte de impedimentos. |
| Integración continua | GitHub Actions | Ejecución automática de pruebas en cada Push y Pull Request. |

## 7.2 Flujo de trabajo con Git

Se adopta un Gitflow simplificado con las siguientes ramas:

- main: rama de producción estable. Solo recibe merges desde release o hotfix.

- develop: integración continua. Todos los features se consolidan aquí.

- feature/NombreHistoria: una rama por historia de usuario. Ejemplo: feature/login-usuario.

- hotfix/DescripcionBug: correcciones urgentes aplicadas directamente sobre main.

Política de Pull Request: toda rama feature debe contar con la revisión de al menos un compañero antes de mergear a develop. El mensaje de commit sigue el formato: tipo(módulo): descripción breve.

# 8. Gestión de riesgos

El equipo identificará y registrará riesgos en cada Sprint Retrospective. Los riesgos inicialmente proyectados para Tiendita Maday son los siguientes:

| Riesgo | Probabilidad | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cambio frecuente de requerimientos por parte del cliente. | Alta | Sprint Review quincenal para capturar cambios de forma controlada y re-priorizar el backlog. |
| Acumulación de deuda técnica que reduzca la velocidad del equipo. | Media | Reservar al menos el 20 % de la capacidad de cada sprint para refactorización y pruebas. |
| Ausencia o rotación de integrantes del equipo. | Baja | Documentación continua y pair programming para distribuir el conocimiento del sistema. |
| Incompatibilidades de integración entre módulos. | Media | Pipeline CI/CD con pruebas de integración automáticas en cada merge a develop. |

# 9. Acuerdos del equipo

Los siguientes acuerdos son de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes del equipo Tiendita Maday:

Comunicación y disponibilidad

- El Daily Scrum se realizará de lunes a viernes a las 9:00 h. La asistencia es obligatoria; cualquier ausencia debe notificarse con anticipación.

- Todo impedimento debe reportarse en el canal del equipo el mismo día en que sea detectado.

- Las decisiones de diseño o arquitectura que afecten a más de un módulo se discuten en equipo; ningún miembro toma decisiones unilaterales de alto impacto.

Calidad del código

- Todo código debe seguir los estándares de estilo definidos en el archivo .editorconfig del repositorio.

- No se aceptan Pull Requests con pruebas fallando ni sin descripción del cambio realizado.

- El coverage de pruebas unitarias debe mantenerse por encima del 70 % para módulos críticos: ventas, inventario y autenticación.

Respeto al proceso

- El Sprint Backlog es inmutable durante el sprint, salvo acuerdo explícito del equipo ante un impedimento crítico.

- La Sprint Retrospective es un espacio seguro; los comentarios se dirigen a procesos, nunca a personas.

- Los acuerdos tomados en la Retrospective se documentan y se verifica su cumplimiento en la siguiente iteración.